Informe de cierre técnico

1. Alcance y resultado

Se completó la revisión de los nueve módulos principales, se recopilaron capturas de las pantallas de acceso y listados, y se aplicó una corrección documental al estándar A6. El integrante confirmó que la aplicación continuó abriendo los módulos tras la corrección.

Estado propuesto: desarrollo funcional terminado y listo para transferencia documental. No equivale a certificación de instalación desde cero, despliegue público ni verificación de todos los requisitos generales de la base de datos.

2. Cobertura funcional

| Módulo | Funciones disponibles y reportadas como probadas |
| --- | --- |
| Productos | Crear, consultar, editar, eliminar |
| Materia Prima | Crear, consultar, editar, eliminar |
| Proveedores | Crear, consultar, editar, eliminar |
| Clientes | Crear, consultar, editar, eliminar |
| Empleados | Crear, consultar, editar, activar/desactivar |
| Gastos Operativos | Crear, consultar, editar, eliminar |
| Compras | Registrar, consultar historial y detalle, anular |
| Ventas | Registrar, consultar historial, anular |
| Producción | Registrar, consultar historial y detalle, anular |

3. Estándares A1–A6

| Estándar | Estado de revisión | Sustento / alcance |
| --- | --- | --- |
| A1. Capas | Revisado | Carpetas models, controllers, routes, views y config. |
| A2. Errores | Revisado | Manejo de errores y mensajes en componentes inspeccionados. |
| A3. Validaciones | Revisado | Campos, cantidades y precios en flujos inspeccionados. |
| A4. Parametrización | Revisado | Consultas con parámetros en modelos revisados. |
| A5. Legibilidad | Revisado | Nombres descriptivos y estructura modular. |
| A6. Documentación | Corrección aplicada | 37 comentarios agregados en 8 modelos; prueba de apertura de módulos reportada. |

4. Evidencias visuales recibidas

Se recibieron capturas de: login, dashboard de Administrador, Productos, Materia Prima, Proveedores, Clientes, Empleados, Gastos Operativos, Compras, Ventas, Producción, dashboard de Producción y dashboard de Ventas (13 pantallas).

5. Registros observados

| Entidad / proceso | Cantidad visible | Observación |
| --- | --- | --- |
| Productos | 51 | Supera 50 |
| Materia Prima | 13 | Pendiente: excepción docente o datos de demostración |
| Proveedores | 53 | Supera 50 |
| Clientes | 53 | Supera 50 |
| Empleados | 53 | Supera 50 |
| Gastos Operativos | 20 | Pendiente: excepción docente o datos de demostración |
| Compras | 8 | 4 activas, 4 anuladas |
| Ventas | 62 | 58 activas, 4 anuladas |
| Producción | 19 | 14 activas, 5 anuladas |